PHẦN A: THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM

1. Độ dài Sprint

Lựa chọn độ dài Sprint là 2 tuần. Thời gian 8 tuần chia thành 4 Sprint giúp đội vừa hoàn thiện dần tính năng, vừa kịp thích nghi với các thay đổi nghiệp vụ từ phía Marketing và Kế toán.

2. Bảng phân công vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý Product Backlog, làm rõ quy tắc tích đổi điểm và chốt mục tiêu cho từng Sprint. |
| Scrum Master | Đảm bảo tuân thủ quy trình Scrum, gỡ bỏ rào cản và đặc tả chi tiết yêu cầu nghiệp vụ. |
| Development Team | Lập trình, thiết kế và kiểm thử để giao các tính năng đạt chất lượng. |

3. Sự kiện Scrum quan trọng nhất

Sự kiện quan trọng nhất là Sprint Review ở cuối mỗi Sprint. Sự kiện này thể hiện trụ cột Thanh tra và Thích nghi, giúp các bên liên quan xem xét sản phẩm thực tế và điều chỉnh kế hoạch ngay cho Sprint sau.

PHẦN B: PRODUCT BACKLOG VÀ ƯU TIÊN HÓA MOSCOW

1. Bảng Product Backlog

| STT | Hạng mục Backlog | Nhãn MoSCoW | Lý do chọn nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tích điểm tự động sau khi thanh toán đơn thành công | Must | Luồng nghiệp vụ cốt lõi, thiếu nó thì hệ thống không hoạt động được. |
| 2 | Đổi điểm lấy mã giảm giá khi thanh toán | Must | Mục tiêu chính để giữ chân khách hàng, thiếu nó chương trình mất giá trị. |
| 3 | Tra cứu lịch sử biến động tích và đổi điểm | Should | Giúp minh bạch dữ liệu, giai đoạn đầu có thể kiểm tra tạm qua cơ sở dữ liệu. |
| 4 | Thông báo tự động khi điểm thưởng sắp hết hạn | Should | Nhắc khách hàng mua sắm, nhưng thiếu nó thì luồng chính vẫn vận hành tốt. |
| 5 | Thu hồi điểm thưởng khi đơn hàng bị hủy hoặc hoàn | Could | Chống gian lận điểm, giai đoạn đầu Kế toán có thể đối soát trừ thủ công. |

2. Danh sách đưa vào Sprint 1

Bao gồm 4 hạng mục đáp ứng đúng nguồn lực:

Hạng mục 1: Tích điểm tự động sau khi thanh toán đơn thành công

Hạng mục 2: Đổi điểm lấy mã giảm giá khi thanh toán

Hạng mục 3: Tra cứu lịch sử biến động tích và đổi điểm

Hạng mục 4: Thông báo tự động khi điểm thưởng sắp hết hạn

PHẦN C: ACCEPTANCE CRITERIA VÀ DEFINITION OF DONE

1. Acceptance Criteria cho hạng mục: "Đổi điểm lấy mã giảm giá"

- Kịch bản 1: Đổi điểm thành công

+ Given: Khách hàng có 200 điểm và chọn đổi 100 điểm.

+ When: Khách hàng bấm xác nhận đổi điểm.

+ Then: Hệ thống tạo mã giảm giá 20.000đ, áp dụng vào đơn và trừ số dư còn 100 điểm.

- Kịch bản 2: Bẫy dữ liệu - Đổi quá số dư điểm hiện có

+Given: Khách hàng chỉ có 50 điểm nhưng chọn đổi 100 điểm.

+When: Khách hàng bấm xác nhận đổi điểm.

+Then: Hệ thống báo lỗi số dư không đủ và giữ nguyên 50 điểm.

- Kịch bản 3: Bẫy dữ liệu - Điểm hết hạn đúng lúc đang thao tác

+ Given: Khách hàng có 100 điểm vừa hết hạn 12 tháng tại thời điểm hệ thống xử lý.

+ When: Khách hàng gửi yêu cầu đổi 100 điểm đó.

+ Then: Hệ thống trừ điểm hết hạn, từ chối tạo mã và thông báo điểm đã hết hiệu lực.

2. Definition of Done cho Sprint 1

- Mã nguồn đã tải lên hệ thống, được ít nhất một lập trình viên khác duyệt và không còn lỗi nghiêm trọng.

- Kiểm thử viên đã chạy xong kịch bản tự động và thủ công, đạt tỷ lệ đạt 100% trên môi trường Staging.

- Tài liệu hướng dẫn và API đã cập nhật xong, được Product Owner nghiệm thu trực tiếp.

PHẦN D: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI

1. Quy trình tiếp nhận thay đổi

Product Owner tiếp nhận yêu cầu đổi tỷ lệ từ Marketing, ghi nhận vào Product Backlog nhưng không đưa vào Sprint 1 đang chạy để bảo vệ mục tiêu của đội. Yêu cầu này sẽ được đưa ra thảo luận và ưu tiên phát triển ngay ở Sprint 2.

2. Tác động đến tài liệu

- Product Backlog: Thêm điểm thành 100 điểm = 25.000đ và xếp nhãn Must cho Sprint 2.

- Acceptance Criteria: Cập nhật Kịch bản 1 mã giảm giá đổi từ 20.000đ thành 25.000đ khi dùng 100 điểm.

- Definition of Done: Giữ nguyên không thay đổi vì tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật áp dụng chung cho mọi Sprint.